**![Герб цвет без вч [Converted]]()**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОСНЯНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.10.2023 г. №\_\_316\_\_\_

 с. Тросна

Об утверждении муниципальной программы

"Улучшение водоснабжения и водоотведения

в сельских населенных пунктах

Троснянского района в 2024-2027 годы"

В целях улучшения водоснабжения и водоотведения населения Троснянского района, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации района от 20 августа 2012 года № 367 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Троснянского района и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Троснянского района» администрация района **постановляет**:

1. Утвердить муниципальную программу «Улучшение водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах Троснянского района в 2024-2027 годы» (далее – Программа) согласно приложению.

 2. Финансовому отделу администрации района (С.В. Илюхиной) обеспечить финансирование мероприятий Программы.

 3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Троснянского района в сети Интернет (https://adm-trosna.ru/).

 4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации по производственно-коммерческой деятельности, начальника отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Троснянского района Волкову Н.Н.

Глава района А.В. Левковский

Приложение

к постановлению

администрации Троснянского района

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«УЛУЧШЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ТРОСНЯНСКОГО**

**РАЙОНА В 2024 - 2027 ГОДЫ»**

Ответственный исполнитель

муниципальной программы:

Отдел архитектуры, строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

администрации района

Непосредственный исполнитель:

 главный специалист отдела архитектуры,

строительства и жилищно -коммунальной хозяйства

 Ершова Александра Вячеславовна

Тел: 8 (48666) 21-6-05

Emeil: adm\_hcs\_trosna57@mail.ru

Год составления муниципальной программы - 2023 год

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Улучшение водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах Троснянского района в 2024 - 2027 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Улучшение водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах Троснянского района в 2024 - 2027 годы» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района |
| Исполнители муниципальной программы | отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района |
| Цели муниципальной программы | - Улучшение качества питьевой воды;- повышение эффективности и надежности систем водоснабжения сельских населенных пунктов;-снижение социального, экономического и экологического риска водоотведения;-обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности |
| Задачи муниципальной программы | - Укрепление материально-технической базы систем водоснабжения и водоотведения;- снижение уровня аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения путем проведения комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения и водоотведения;- снижение нерациональных затрат и повышение качества услуг |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Улучшение качества воды;- снижение количества аварийных ситуаций на водопроводных и канализационных сетях;- сокращение времени устранения аварий на объектах коммунальной инфраструктуры;- снижение количества жалоб по услугам водоснабжения и водоотведенияРемонт и содержание шахтных колодцев – 33 ед.Ремонт объектов водоотведения – 4 ед. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в 2024-2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Финансирование муниципальной программы составляет 300,0 тыс. руб.в том числе:-2024 г. – 110,0-2025 г. – 90,0-2026 г. – 70,0-2027 г. – 30,0Источник финансирования – районный бюджет |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Выполнение намеченных мероприятий по улучшению водоснабжения и водоотведения в полном объеме |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Одной из наиболее острых социальных проблем в Троснянском районе является неудовлетворительное состояние инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения. Обеспечение жителей населенных пунктов сельских поселений Троснянского района питьевой водой нормативного качества является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

К настоящему времени накопились проблемы в сфере водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Троснянского района. Значительная часть сетей и сооружений, построенных десятилетия назад, требуют ремонта.

В связи со сложившейся ситуацией констатируется необходимость улучшения водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах Троснянского района программно-целевым методом. Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Троснянского района Орловской области.

При разработке муниципальной программы учитывались предложения глав сельских поселений Троснянского района и обслуживающей организации МУЖКП Троснянского района.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации**

Целями муниципальной программы являются:

- улучшение качества питьевой воды;

- повышение эффективности и надежности систем водоснабжения сельских населенных пунктов;

- снижение социального, экономического и экологического риска водоотведения;

- обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности.

Для достижения целей муниципальной программы требуется решение следующих задач:

- обеспечение населения питьевой водой соответствующего качества;

- укрепление материально-технической базы систем водоснабжения и водоотведения;

- снижение нерациональных затрат и повышение качества услуг;

- проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения и водоотведения.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Ожидаемым результатом реализации муниципальной программы является выполнение намеченных мероприятий по муниципальной программе.

Муниципальная программа реализуется в течение 2024- 2027 годы.

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Муниципальной программой предусматривается выполнение мероприятий, отраженных в приложении 2 к муниципальной программе и направленных на улучшение качества водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов Троснянского района в 2024- 2027 годы.

**4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств районного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет **300,0 тыс. руб.**

**-**2024 - 110,0 тыс. руб.

-2025 - 90,0 тыс. руб.

-2026 - 70,0 тыс. руб.

-2027 - 30,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета отражено в приложении 3 к муниципальной программе.

Финансовые средства позволят реализовать конкретные мероприятия, решить неотложные проблемы, обеспечить устойчивое функционирование основных объектов и систем водоснабжения и водоотведения.

Объем средств, предусмотренных на выполнение мероприятий муниципальной программы, носит прогнозный характер и будет уточняться при фактическом исполнении программных мероприятий.

**5. Прогноз результатов реализации муниципальной программы**

Эффективность от реализации программных мероприятий следует рассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах.

В социальном и экономическом аспектах эффективность достигается за счет сохранения здоровья людей.

Реализация муниципальной программы позволит предотвратить ущерб хозяйствующим субъектам, окружающей среде и обществу за счет:

- улучшения состояния водозаборных сооружений и систем водоснабжения и водоотведения;

- проведения комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения и водоотведения;

В экологическом аспекте эффективность достигается посредством осуществления комплекса водоохранных мероприятий, направленных на дальнейшее предотвращение загрязнения и оздоровление источников питьевого водоснабжения.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит снизить уровень износа объектов водоснабжения и водоотведения, сократить число аварий и потерь в системах водоснабжения, что приведет к улучшению качества воды по химическим и бактериологическим показателям.

Реализация мероприятий муниципальной программы в сельских населенных пунктах Троснянского района с применением новых материалов и технологий позволит достигнуть цели и решить задачи в повышении стабильности и качества водоснабжения и водоотведения пяти тысяч человек.

По результатам прогнозируемой оценки экологической эффективности муниципальной программы ухудшения состояния окружающей среды из-за негативного воздействия при проведении комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения и водоотведения не произойдет.

Реализация программных мероприятий будет являться достижением значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

**6. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы**

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы необходимо соотнести степень достижения основных целевых показателей муниципальной программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Е = Иф/Ин\* 100%, где:

Е – эффективность реализации муниципальной программы (в процентах);

Иф – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации муниципальной программы;

Ин – нормативный индикатор, утвержденный муниципальной программой,

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

- муниципальная программа реализуется эффективно (за весь период реализации), если её эффективность составляет 80% и более:

- муниципальная программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность её реализации составляет 60-80%;

- муниципальная программа считается неэффективной, если программные мероприятия выполнены с эффективностью менее 60%.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов районного бюджета на реализацию целей муниципальной программы приведены в приложении 4 к муниципальной программе.