**![Герб цвет без вч [Converted]]()**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ**

**РЕШЕНИЕ**

От 30 мая 2014 года № 277

 с. Тросна

Принято на двадцать заседании Троснянского районного Совета

народных депутатов четвёртого созыва

## О программе наказов избирателей

## депутатам Троснянского районного

## Совета народных депутатов на 2014 год

 Троснянский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

##  1. Программу наказов избирателей депутатам Троснянского районного Совета народных депутатов на 2014 год утвердить согласно приложению.

 2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит обнародованию.

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по финансам и налоговой политике (Почечуеву Е.А.).

Председатель районного Глава района

Совета народных депутатов

 В. И. Миронов В. И. Миронов

Приложение

к решению Троснянского районного

Совета народных депутатов

от 30 мая 2014 года № 277.

**Программа наказов избирателей**

**депутатам Троснянского районного Совета народных депутатов, утвержденных для исполнения в 2014 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъекты,от которых поступили наказы | Адрес объекта | Администрации сельских поселений, в которых реализуются наказы избирателей | Получатель бюджетных средств, связанных с исполнением наказов | Краткая характеристика наказов избирателей | Сроки исполнения мероприятий | Объем финансирования по предварительным расчетам (тыс. руб) | Фамилия,Имя,Отчестводепутата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Жители с. Ломовец | с. Ломовец | Администрация Ломовецкогос.поселения | Администрация Ломовецкогосельского поселения | Ремонт братского захоронения в с. Ломовец | 2-3квартал | 6,0 | МироновВладимирИванович |
| Жителис. Сомово | с. Сомово | АдминистрацияТроснянскогосельского поселения | БОУ ТР ОО «Сомовская основная школа» | Обустройство спортивной площадки | 3квартал | 6,0 |  |
| Жителид. Каменец | д. Каменец | АдминистрацияВоронецкого сельского поселения | АдминистрацияВоронецкого сельского поселенияБОУ ТР ОО «Троснянская СОШ» | Обустройство пешеходного перехода через ручей между населенными пунктами Каменец и Горчаково. Приобретение ГСМ для подвоза детей из Каменца в летний оздоровительный лагерь | 2-3Квартал2 квартал | 2,73,3 | ПопрядухинЛеонидМихайлович |
| Жителип. Рождестсвенский | п. Рождест-венский | Администрация Пенновскогосельского поселения | Администрация Пенновскогосельского поселения | Обустройство детской площадки на территории многоквартирных домов в п. Рождественский | 2-3квартал | 6,0 | ДербенёвЕвгений Борисович |
| Жители д. Жизло-Павлово | д. Жизло-Павлово | АдминистрацияЖерновецкогосельского поселения | АдминистрацияЖерновецкогосельского поселения | Ремонт колодца в д. Антоновка | 2-3кваратал | 6,0 | КовалёвЮрийЕвгеньевич |
| Жители с. Тросна | с. Тросна | АдминистрацияТроснянского сельского поселения | Администрация Троснянского сельскогопоселения |  Обустройство детской площадки на улице Пименова с. Тросна  | 2-3 квартал | 6,0 | МинаевМихаилМихайлович |
| Жители д. Гнилец | д. Гнилец | АдминистрацияНикольскогосельского поселения | Администрация Никольского сельского поселения | Устроить освещение в с. Гнилец | 2-3квартал | 6,0 | ПочечуеваЕлена Анатольевна |
| Жители д. Чермошное | д. Чермошное | Администрация Малахово-Слободского сельского поселения | Администрация Малахово-Слободского сельского поселения | Приобретение отопительного прибора для Чермошонского СДК | 2-3квартал | 6,0 | Анпилогова Валентина Алексеевна |
| Жители с. Тросна | с. Тросна | АдминистрацияТроснянскогосельского поселения | БОУ ТР ОО «Троснянская СОШ» |  Приобретение учебно-наглядных пособий  | 3 квартал | 6,0 | Жуков Виктор Дмитриевич |
| Жители с. Тросна | с. Тросна | АдминистрацияТроснянскогосельского поселения | Администрация Троснянского сельскогопоселения | Благоустройство дворовых территорий по ул. Ленина д.6,8,10. | 2-3 квартал | 6,0 | Коломыцев Владимир Фёдорович |
| Жители с. Тросна | с. Тросна | АдминистрацияТроснянскогосельского поселения | Администрация Троснянского сельскогопоселения | Благоустройство дворовых дорожек домов 1 и 3 по улице Заводской с. Тросны | 2-3 квартал | 6,0 | Коломыцева Лидия Александровна |
| Жители с. Воронец,  | с. Воронец | АдминистрацияВоронецкогосельского поселения | АдминистрацияВоронецкогосельского поселения | Ремонт переезда в с. Воронец  | 2-3квартал | 6,0 | ХолченковФёдор Никитович |
| Жители с. Никольское  | с. Никольское | АдминистрацияНикольскогосельскогопоселения | БОУ ТР ОО «Никольская СОШ» | Приобретение факса  | 2-3кварталы | 6,0 | ЦарёвМихаилЮрьевич |
| Жители с. Муравль | с. Муравль | АдминистрацияМуравльскогос. поселения | БОУ ТР ОО «Муравльская СОШ» | Обустройство спортивной площадки  | 2-3квартал | 6,0 | Спасибин ВячеславВасильевич |
| Жители д. Нижнее-Муханово | д. НижнееМуханово | АдминистрацияЖерновецкогосельского поселения | БОУ ТР ОО «Жерновецкая СОШ» | Приобретение учебно-наглядных пособий | 3квартал | 6,0 | ФроликоваНина Николаевна |
| Жителид. Старые Турьи | д. Старые Турьи | АдминистрацияМалахово-Слободскогосельского поселения | АдминистрацияМалахово-Слободскогосельского поселения | Приобретение отопительного оборудования для Чермошонского СДК | 2-3кварталы | 6,0 | ВасильеваЕлена Петровна |
| Жители д. Красавка | д. Красавка | Администрация Никольского сельского поселения | Администрация Никольского сельского поселения | Ремонт колодцев в д. Красавка, засыпка ям в п. Краснопавловский | 2- 3 кварталы | 6,0 | ЧенскаяЕлена Ивановна |