РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

ВОРОНЕЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25   июля   2013 года                                                                № 13-а

с.Воронец

О подготовке жилищно-коммунального

хозяйства к прохождению осенне-зимнего

периода 2013-2014 гг.

В целях организации своевременной подготовки котельных, тепловых сетей, объектов жилищного фонда, социальной сферы, систем водоснабжения и водоотведения к работе в отопительный период 2013 - 2014 годов, обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План-график по подготовке котельных, тепловых сетей, объектов водоснабжения и водоотведения к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014гг. (Приложение 1).

2. Руководителю Муниципального унитарного жилищно-коммунального предприятия Троснянского района (Попрядухин Л.М.), директору Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальник Тросна» (Тимин В.А.), провести подготовку котельных, тепловых сетей, систем водоснабжения и водоотведения к отопительному периоду 2013 - 2014 годов.

3. Директору МБУ СКО «Дом культуры и библиотека» (Сидориной И.А.), директору БОУ ТР ОО «Воронецкой средней общеобразовательной школы» (Кабановой С.В.) обеспечить подготовку к осенне-зимнему периоду 2013-2014 гг., находящихся в их ведении объектов социальной сферы и заключить договоры на аварийное и техническое обслуживание указанных объектов и инженерной инфраструктуры со специализированными предприятиями.

4. Обеспечить своевременную подготовку к осенне-зимнему периоду 2013-2014 гг., находящихся на балансе объектов социальной сферы.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                Е.В. Еремина

УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения

________________ Е.В. Еремина

ПЛАН-ГРАФИК

# мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 гг.

| Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество | Стоимость тыс. руб. | Сроки исполнения | Источники финансирования | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | Окончание | Областной бюджет | Собственные средства | Районный бюджет | Бюджет сельских поселений |  |  |
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| Организационные мероприятия |
| Получить паспорта готовности района к работе в осенне-зимний период 2013-2014г. |  |  |  |  | До 15.09.13 |  |  |  |  | Глава сельского поселения |  |
| Воронецкое сельское поселение |
| Котельные и тепловые сети |
| 1. Котельная №11. с. Воронец Опрессовка котлов и теплотрассы Ревизия ЗРА Поверка КИПи А | час | 5 | 5,3 2,0 7,8 | 01.07.13 | 01.08.13 |  | 5,3 2,0 7,8 |  |  | Директор МУЖКП Троснянского района |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| 2. Котельная №9. с. Каменец Опрессовка котлов и теплотрассы Поверка КИПиА Ревизия ЗРА | час | 4 | 4,2 7,8 2,0 | 01.06.13 | 13.08.13 |  | 4,2 7,8 3,3 |  |  | Директор МУЖКП Троснянского района |  |
| Итого: |  |  | 53,0 |  |  |  | 53,0 |  |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение |
| 3. Скважина №6 с. Воронец Обваловка территории охранной зоны скважины | м | 240 | 9,0 | 05.07.13 | 25.08.13 |  |  |  | 9,0 | Директор МУЖКП Троснянского района, Глава Воронецкого с/п |  |
| 4. Скважина №13 д. Нижний Каменец: Обваловка территории охранной зоны скважины Установка прибора учета воды | м шт. | 240 1 | 9,0 19,0 | 05.07.13 | 18.08.13 |  | 19,0 |  | 9,0 | Директор МУЖКП Троснянского района, Глава Воронецкого с/п |  |
| 5. Скважина №14 д. Верхний Каменец: Обваловка территории охранной зоны скважины | м | 240 | 9,0 | 01.08.13 | 30.08.13 |  |  |  | 9,0 | Глава Воронецкого с/п |  |
| Итого: |  |  | 46,0 |  |  |  | 19,0 |  | 27,0 |  |  |
| Учреждения культуры |
| 6. Воронецкий СДК и СБФ. Ревизия газового оборудовния. |  |  | 1,1 | 01.06.13 | 01.09.13 |  |  |  | 1,1 | Глава Воронецкого с/п |  |
| 7. Каменецкий СДК и СБФ. Ревизия газового оборудования. |  |  | 1,1 | 01.06.13 | 01.09.13 |  |  |  | 1,1 | Глава Воронецкого с/п |  |
| Итого: |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| Образовательные учреждения |
| 8. БОУ ТР ОО «Воронецкая средняя общеобразовательная школа» Опрессовка отопительной системы Ревизия газового оборудования Текущий ремонт кровли | Час м2 | 5 1498 | 3,6 1,1 1292,0 | 04.06.13 | 15.08.13 | 1163,0 |  | 3,6 1,1 129,0 |  | Директор школы | 2-42-26 |
| Итого |  |  | 1296,7 |  |  | 1163,0 |  | 133,7 |  |  |  |
| ВСЕГО: по Воронецкому сельскому поселению |  |  | 1397,9 |  |  | 1163,0 | 72,0 | 133,7 | 29,2 |  |  |

# УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

# Воронецкого сельского поселения

__________ Е. В. Еремина

# П Р О Г Р А М М А

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы администрации Воронецкого сельского поселения к отопительному сезону 2013-2014 гг.

с. Воронец

# П Р О Г Р А М М А

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной

сферы администрации Воронецкого сельского поселения к отопительному сезону 2013-2014 годов

# ПАСПОРТ

| Наименование программы | Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы администрации Воронецкого сельского поселения к отопительному сезону 2013 -2014 годов |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Воронецкого сельского поселения |
| Разработчики программы | МУЖКП, администрация Воронецкого сельского поселения |
| Цели и задачи | - повышение надежности работы всех звеньев системы теплоснабжения, - повышение надежности работы водопроводно-канализационного хозяйства, -повышение качества отопления и горячего водоснабжения потребителей, - повышение качества содержания жилищного фонда - замена морально устаревшего и критически изношенного оборудования котельных - своевременное получение паспортов готовности объектов, к работе в отопительном сезоне 2013-2014 годов, - своевременная и качественная подготовка основного теплоснабжающего оборудования котельных, бойлерных установок. - снижение уровня оплаты населением денежных средств за тепловую энергию за счет установки приборов учета. |
| Срок реализации | до 15 сентября 2013 года |
| Мероприятия программы | обеспечение качественного проведения отопительного сезона, надежная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, энергоснабжения, сокращение расходов МУЖКП и управляющих компаний на объекты социальной сферы, внедрение энергосберегающих технологий |
| Ожидаемые результаты | обеспечение качественного проведения отопительного сезона, надежная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, энергоснабжения, сокращение расходов МУЖКП и управляющих компаний на объекты социальной сферы, внедрение энергосберегающих технологий |
| Объем и источники финансирования | на выполнение программы объем финансирования составляет: 59,7тыс. руб. по источникам: Р/бюджет - 6,4 тыс. руб. Бюджет поселений - 17,5 тыс. руб. Средства пр-тий (населения) – 35,8 тыс. руб. |
| Исполнители программы | МУЖКП Троснянского района, ООО «Коммунальник Тросна», руководители учреждений бюджетной сферы района, администрация Воронецкого сельского поселения |
| Система контроля за исполнением программы | контроль за ходом подготовки к отопительном сезону осуществляет рабочая группа по подготовке к зиме (штаб) |

- ВВЕДЕНИЕ

Программа подготовки жилищно-коммунального хозяйства разработана на основании производственных программ предприятий теплоэнергетического комплекса, управляющей организацией и организаций бюджетной сферы, при активном содействии сотрудников районной администрации.

Программа подготовки объектов ЖКХ и объектов социальной сферы администрации Воронецкого сельского поселения к отопительному сезону 2013 - 2014 г.г. (далее – Программа) включает в себя разделы и пункты по организационным мероприятиям, по подготовке жилищного фонда, по подготовке котельных и тепловых сетей, подготовке водопроводно-канализационных сетей, объектов энергетики. Выполнение программы подкреплено финансированием в объеме 1641,60 тыс. руб. и позволит повысить надежность и эффективную работу всех систем жизнеобеспечения населения.

- ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цели: повышение  устойчивости  и надежности работы котельных, теплосетей, сетей водоснабжения и водоотведения, объектов энергетики, комфортности проживания жильцов, снижение затрат на содержание жилья и объектов социальной сферы.

Задачи: провести комплекс ремонтно-восстановительных работ на котельных, тепло-водо-канализационных сетях и сооружениях, ремонтные работы  зданий и сооружений. Достижение основных целей и решение задач программы позволит устойчиво, без аварий провести отопительный сезон 2013-2014 г.г.

- СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на реализацию ее мероприятий в короткий срок:

с 1 мая 2013 года по 15 сентября 2013 года.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

В программу включены мероприятия по техническому обслуживанию, ремонту и восстановлению оборудования, узлов, агрегатов муниципальных объектов жизнеобеспечения населения, содержанию жилфонда.

- МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа направлена в первую очередь на объединение источников финансирования: средства МУЖКП, районного бюджета, управляющей компании (по согласованию). Необходимо усилить информационную работу среди населения, обеспечить контроль за реализацией плана-графика.