****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОСНЯНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «23» сентября 2024 года №244 с.Тросна

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Устройство контейнерных площадок,**

**ремонт старых и покупка новых контейнеров**

**на территории Троснянского района**

**Орловской области в 2025 – 2027 годах»**

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральным законом от 06.10.2003 года. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 24.06.1998 года N89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 N 1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра" постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу«Устройство контейнерных площадок, ремонт старых и покупка новых контейнеров на территории Троснянского района Орловской области в 2025 – 2027 годах», согласно Приложению.

2. Данное постановление разместить на официальном Интернет-сайте района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации района Волкову Н.Н.

**И.о.Главы района Ю.Н.Воробьев**

Приложение к постановлению администрации Троснянского района

от 23 сентября 2024 г. № 244

Муниципальная программа

«Устройство контейнерных площадок, ремонт старых и покупка

новых контейнеров на территории

Троснянского района

Орловской области в 2025 – 2027 годах»

Ответственный исполнитель:

Отдел по управлению муниципальным имуществом

Соисполнитель:

Отдел архитектуры строительства и ЖКХ

Содержание

1. Паспорт Программы …………………………………………………..……...3

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа ..4

3. Основные цели и задачи Программы …………………………….….………4

4. Результаты, ожидаемые от реализации Программы ………………………..5

5. Срок реализации Программы …………………………………….…………..5

6. Перечень мероприятий Программы …………………………………….…...5

7. Обоснование ресурсного обеспечения программы ………………………...6

8. Обоснование дополнительного количества контейнеров для закупки …..16

9. Обоснование дополнительного количества бункеров для закупки ………16

10.Контроль реализации Программы и координация программных мероприятий…………………………………………………..……………….. 20

11. Риски реализации Программы ………………………………….………… 20

1. Паспорт муниципальной программы

«Устройство контейнерных площадок, ремонт старых и покупка новых контейнеров на территории Троснянского района Орловской области в 2025 – 2027 годах»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Устройство контейнерных площадок, ремонт старых и покупка новых контейнеров на территории Троснянского района Орловской области в 2025 – 2027 годах» |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Троснянского района |
| Ответственный исполнитель | Отдел по управлению муниципальным имуществом |
| Соисполнитель | Отдел архитектуры строительства и ЖКХ |
|  |  |
| Сроки и этапы реализации | 2025 -2027 годы |
| Цели и задачи программы | Целью Программы является формирование системы санкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов на территории Троснянского района, создание для жителей благоприятных санитарно-экологических условий.  Задача программы – приведение технического и эксплуатационного состояния существующих и вновь формируемых контейнерных площадок, контейнеров для сбора мусора до нормативных требований (наличие трехстороннего ограждения, твердое основание) |
| Разработчик Программы | Администрация Троснянского района |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы | Реализация муниципальной программы позволит выполнить комплекс работ по обустройству контейнерных площадок, улучшить их техническое и эксплуатационное состояние, упорядочить отношения в сфере обращения с отходами, уменьшить количество несанкционированных размещений бытовых отходов и количество жалоб населения по вопросам санитарного содержания территории района. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | За период реализации Программы планируется получить следующие результаты:  -Ремонт контейнерных площадок-20 шт;  -количество отремонтированных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (ед.) – 30шт;  - количество построенных новых площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ед.) – 20 шт;  - покупка новых контейнеров (ед) – 100шт |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств на реализацию Программы составляет 2700 тыс. руб., из них по годам:  -2025 год - 1000 тыс. руб.  -2026 год - 700 тыс. руб.  -2025 год - 1000 тыс. руб. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

В соответствии с изменениями, вступившими с 01.01.2019 в [Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"](http://docs.cntd.ru/document/901711591) на органы местного самоуправления возложено создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах (ст.8).

Сложившаяся к настоящему времени на территории Троснянского района система санкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов (далее ТКО) имеет ряд недостатков:

1.Количество контейнерных площадок расположенных в зоне одноэтажной жилой застройки не обеспечивает потребности в таких объектах, существенно возросшей после изменений в законодательстве, обязавших всех жителей, в том числе проживающих на территории индивидуальной жилой застройки, платить за образующиеся у них отходы.

2. Не все населенные пункты района охвачены услугой по сбору ТКО.

3. Металлические контейнеры значительно изношены в результате их эксплуатации.

Перечисленные проблемы негативно сказываются на общей санитарно-экологической обстановке в районе.

Для исправления сложившейся ситуации предлагается провести на территории Троснянского района комплекс работ по ремонту существующих и покупку новых контейнеров, строительству недостающего количества таких объектов в зоне индивидуальной жилой застройки населенных пунктах района.

3.Основные цели и задачи реализуемой Программы

Конечной целью реализации Программы является приведение существующей в Троснянском районе системы санкционированных мест сбора ТКО в соответствие действующим требованиям законодательства. Для этого необходимо провести следующие мероприятия:

- довести техническое и эксплуатационное состояние действующих контейнерных площадок до нормативных требований (наличие всепогодного подъезда, трехстороннего ограждения и твердого основания).

- создать в зоне индивидуальной жилой застройки необходимое количество контейнерных площадок обеспечивающих потребность в таких объектах;

- закупить новые контейнеры, отремонтировать старые в замен пришедших в негодность.

Основной задачей реализуемой Программы является формирование качественной системы санкционированных мест сбора ТКО, которая позволит значительно снизить количество мест несанкционированного сброса мусора на территории Троснянского района, и обеспечит общее улучшение санитарно-экологической обстановки.

4. Результаты, ожидаемые от реализации Программы:

Реализация Программы на территории Троснянского района позволит:

- отремонтировать контейнерных площадок в количестве -20шт

- отремонтировать контейнеров в количестве- 30шт;

- создать новых контейнерных площадок в зоне индивидуальной жилой застройки в количестве -20шт;

- закупить новых контейнеров в количестве-100шт.

Результаты проведенных мероприятий обеспечат:

- улучшение санитарного состояния территории Троснянского района;

- сокращение мест несанкционированного размещения ТКО;

- более комфортные условия проживания для жителей района.

5. Срок реализации Программы

Действие Программы рассчитано на 2025 - 2027 годы. В процессе реализации допускается корректировка мероприятий Программы по срокам и объемам финансирования.

6. Перечень мероприятий Программы

В рамках реализации Программы на территории Троснянского района планируется:

-провести учет и сформировать реестр действующих контейнерных площадок для сбора ТКО;

-обследовать и дать оценку техническому состоянию действующих контейнерных площадок и контейнеров

- выполнить ремонт контейнеров пришедших в негодность;

-осуществить строительство контейнерных площадок в зоне индивидуальной жилой застройки (частном секторе);

-внести в муниципальный реестр новые построенные контейнерные площадки.

7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем средств необходимых для реализации Программы составит 2700 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет Троснянского района.

В процессе реализации Программы допускается использование внебюджетных средств из привлеченных источников финансирования в порядке, осуществляемом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основными расходными статьями в процессе реализации Программы будут являться:

-Оплата услуг организации осуществляющей межевание земельных участков расположенных под контейнерными площадками;

-Оплата услуг проектной организации выполняющей проектирование объектов сбора ТКО;

- Приобретение необходимых строительных материалов;

-Закупка контейнеров для доукомплектования существующих и оснащения строящихся контейнерных площадок

- Оплата услуг подрядной организации выполняющей комплекс работ по ремонту существующих и строительству дополнительных контейнерных площадок.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Троснянского района носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

Разбивка по годам средств запланированных на реализацию Программы из бюджета Троснянского района представлена в таблице 1.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Устройство контейнерных площадок,

ремонт старых и покупка новых контейнеров на территории

Троснянского района Орловской области в 2025 – 2027 годах»

Таблица 1. Разбивка по годам средств запланированных на реализацию Программы из бюджета Троснянского района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Источник финансирования | Общий объем средств на реализацию программы (тыс. руб.) | Разбивка средств (тыс. руб.) на реализацию программы по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Бюджет  Троснянского района | 2700 | 1000,0 | 700,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Устройство контейнерных площадок,

ремонт старых и покупка новых контейнеров на территории

Троснянского района Орловской области в 2025 – 2027 годах»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Устройство контейнерных площадок, ремонт старых и покупка новых контейнеров на территории Троснянского района Орловской области в 2025 – 2027 годах»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответствен-  ный исполнитель | срок | | Ожи  дае  мый  результат  (шт) | Объем  финан  сирования, тыс. рублей( в т.ч. 20%НДС) | В том числе по годам, тыс. рублей: | | |
| Начала реали  зации | Окон-  чание  реали  зации | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Устройство контейнерных площадок , ремонт старых и покупка новых контейнеров на территории Троснянского района Орловской области в 2025 – 2027 годах | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Троснянского района | 2025 | 2027 |  | 2700,0 | 1000,0 | 700,0 | 1000,0 |
| 1.1 | Покупка контейнеров | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Троснянского района |  |  | 100 | 1000,0 | 510,0 | 120,0 | 370,0 |
| 1.2 | Ремонт контейнеров | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Троснянского района |  |  | 30 | 800,0 | 300,0 | 250,0 | 250,0 |
| 1.3 | Ремонт контейнерных площадок  1.Троснянское СП-5  2.Жерновецкое СП-2  3.Ломовецкое СП-1  4,Пенновское СП-1  5,Воронецкое СП-1 | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Троснянского района |  |  | 10 | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 100 |
| 1.4 | Обустройство новых площадок для ТКО  1.д.Козловка Жерновецкое СП-1  2. с. Муравль -1  3.д.Козловка Троснянское СП-1  4.д.Н.Муханово-1  5.Троснянское СП-10  6.Воронецкое СП-3  7.Пенновское СП-2  8.Ломовекое СП-1 | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Троснянского района |  |  | 20 | 700,0 | 140,0 | 280,0 | 280,0 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Устройство контейнерных площадок,

ремонт старых и покупка новых контейнеров на территории

Троснянского района Орловской области в 2025 – 2027 годах»

»

Сведения о целевых показателях эффективности

реализации муниципальной программы

«Устройство контейнерных площадок,

ремонт старых и покупка новых контейнеров на территории

Троснянского района Орловской области в 2025 – 2027 годах»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя эффективности | | | |
|  | Годы реализации программы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Покупка контейнеров | шт | 100 | 51 | 12 | 37 |
| 2 | Ремонт контейнеров | шт | 30 | 11 | 10 | 9 |
| 3 | Ремонт контейнерных площадок | шт | 20 | 5 | 5 | 10 |
| 4 | Устройство новых площадок для сбора ТКО | шт | 20 | 4 | 8 | 8 |

10. Контроль реализации Программы и координация программных мероприятий

Заказчиком производства работ по ремонту действующих и строительству новых контейнерных площадок покупку и ремонт контейнеров является администрация Троснянского района.

Администрация Троснянского района осуществляет в соответствии с действующим законодательством:

- подготовку и утверждение документации, необходимой для отбора подрядных организаций для выполнения работ по созданию и ремонту контейнерных площадок на территории Троснянского района - заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по созданию и ремонту контейнерных площадок на территории Троснянского района - формирование и организацию работы комиссий по приемке выполненных работ по созданию и ремонту контейнерных площадок на территории Троснянского района;

- осуществление контроля за соблюдением подрядными организациями условий муниципальных контрактов.

Администрация Троснянского района осуществляет контроль за реализацией Программы и достижением конечных результатов, целевого использования средств, выделяемых на выполнение Программы.

Контроль выполнения целевых индикаторов и показателей Программы осуществляется на основании актов выполненных работ.

Подрядные организации несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

В целях эффективного управления и адресного контроля реализации Программы администрация Троснянского района ежеквартально осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.

По результатам мониторинга администрацией Троснянского района проводится оценка эффективности выполнения мероприятий Программы и расходования финансовых средств.

11. Риски реализации Программы

Ограничения в финансировании Программы приведет к невыполнению запланированных мероприятий, что ухудшит общее санитарное состояние территории Троснянского района.