**![Герб цвет без вч [Converted]]()**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОСНЯНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26 декабря 2024 г. № 415

 с.Тросна

**Об утверждении долгосрочной**

**муниципальной целевой программы**

**«Комплексное развитие систем**

**коммунальной инфраструктуры**

**Воронецкого сельского поселения**

**Троснянского района Орловской**

**области на 2024-2030 годы»**

 На основании Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 «502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» и Генеральным планом Воронецкого сельского поселения Троснянского района Орловской области, утвержденным решением Воронецкого сельского Совета народных депутатов от 18 декабря 2012 года № 84а «Об утверждении Генерального плана Воронецкого сельского поселения» администрация Троснянского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Воронецкого сельского поселения Троснянского района Орловской области на 2024-2030 годы согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета.

 3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

 4.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Троснянского района Орловской области в сети «Интернет».

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава района А. В. Левковский**

Приложение

к Постановлению администрации

Троснянского района

от 26.12. 2024 года №415

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Воронецкого сельского поселения Троснянского района Орловской области

на 2024-2030 годы»

Структура программы

Паспорт программы

1.Краткая характеристика, анализ состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

1.1.Население и демографический потенциал

1.2.Жилой фонд

1.3.Газоснабжение населенных пунктов

1.4.Водоснабжение

1.5.Водопотребление

1.6.Водоотведение

1.7.Электроснабжение

1.8.Теплоснабжение

1.9.Охрана окружающей среды

1.10.Планировочное развитие территории поселения

1.11.Основные технико-экономические показатели

2.Основные цели, задачи и сроки реализации программы.

3.Основные задачи Программы.

4.Сроки и этапы реализации программы.

5.Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

6.Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения.

7.Оценка эффективности реализации программы.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Воронецкого сельского поселения Троснянского района Орловской области на 2024-2030 годы»(далее – Программа). |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;Поручение Президента Российской Федерации от 23.11.2010;Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 «502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Разработчик Программы | Администрация Троснянского района  |
| Исполнители и соисполнители мероприятий  Программы: | Администрация Троснянского района, администрация Воронецкого сельского поселения. |
| Цели и задачи Программы | 1.Оптимизация, развитие, модернизация (реконструкция) и строительство коммунальных систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения для сохранения и улучшения параметров их состояния и работоспособности. 2.Экономия и эффективность использования топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры сельского поселения.3.Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг на территории сельского поселения.4. Улучшение состояния дорожного хозяйства сельского поселения.5. Улучшение состояния окружающей среды, повышение экологической безопасности развития поселения, создание благоприятных условия для проживания населения Воронецкого сельского поселения. |
| Сроки реализации Программы | 2024-2030 годы. |
| Краткое изложение основных мероприятий Программы | 1. В сфере водоснабжения:- реконструкция, строительство артезианских скважин;- реконструкция, закольцовка, строительство водопроводных сетей;- благоустройство санитарной охранной зоны скважин и ремонт ограждений;- мероприятия по уменьшению водопотребления (установка, поверка, замена приборов учета);- устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период);- внедрение прогрессивных технологий и оборудования (в том числе, устройство частотных преобразователей на скважинах).2. В сфере электроснабжения:- строительство, реконструкция сетей наружного освещения улиц, населённых пунктов;- оснащение приборами учета;- переход на современное электроосветительное оборудование, обеспечивающее экономию электрической энергии.3. Организация сбора и вывоза ТБО:- улучшение экологического, санитарного состояния территорий сельского поселения;- стабилизация и последующее уменьшение образования отходов;- обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО. |
| Объемы и источники финансирования Программы | - федеральный бюджет;- областной бюджет;- бюджет Троснянского района- бюджет Воронецкого сельского поселения- средств организаций коммунального комплекса;- средств внебюджетных источников.Объем финансирования программытыс.руб.  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - развитие, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;- привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов и личных средств граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;- снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;- улучшение санитарного состояния территории Жерновецкого сельского поселения;- улучшение экологического состояния окружающей среды сельского поселения;- создание благоприятных условий для проживания на территории сельского поселения. |

1.Краткая характеристика, анализ состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Воронецкое сельское поселение расположено в северо-восточной части Троснянского района Орловской Области. На территории Воронецкого с/п расположено 10 населенных пунктов; с. Воронец, д. Лебедиха, п. Лужок, п. Село, хут. Надежда, п. Шейка, д. Каменец, с. Горчаково, п. Кулига, п. Макеевский. Общая площадь сельского поселения 8050 га. Численность населения 725человек. Плотность составляет 1,24 чел./га.

Централизованные водоснабжение присутствует в трех населенных пунктах: с. Воронец, д. Каменец, с. Горчаково. Качество воды – удовлетворительное. Водоснабжение осуществляется из артезианских скважин.

Газоснабжение Воронецкого сельского поселение осуществляется природным и сжиженным газом. Газ по распределительным газопроводом протяженностью 12,9 км. с давлением 6 и 3 кгс/кв.см. Газифицированы 4 населенных пунктов: с.Воронец, д. Лебедиха, д.Каменец, с.Горчаково.

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Воронецкого сельского поселения Троснянского района Орловской области на 2024-2030 годы» направлена на обеспечение надежного и устойчивого предоставления потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

1.1.Население и демографический потенциал

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | На 01.01.2019 | На 01.01.2020 | На 01.01.2021 | На 01.01.2022 | На 01.01.2023 |
| Численность населения на начало года | 712 | 714 | 710 | 685 | 703 |
| Население моложе трудоспособного | 88 | 118 | 110 | 100 | 102 |
| Население в трудоспособном возрасте | 374 | 376 | 350 | 360 | 320 |
| Старше трудоспособного возраста | 250 | 436 | 449 | 421 | 404 |

 В сельском поселении наблюдается устойчивая депопуляция населения, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости. Сложившийся отрицательный естественный прирост будет покрываться за счет решения социальных и экономических программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности населения и стабилизацию структуры населения.

**2. Основные цели, задачи и сроки реализации программы**

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Воронецкого сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Воронецкое сельское поселение на 2024-2030 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

**Основные задачи Программы:**

1.Строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Воронецкого сельского поселения.

2.Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

3.Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания населения Воронецкого сельского поселения.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

**Сроки и этапы реализации программы.**

Программа действует с 2024 года по 2030 год. Реализация программы будет осуществляться весь период.

**3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры**

**Система водоснабжения**

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий являются:

1. Замена водонапорной башни;

2. Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов;

3. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений

**Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов**

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий являются:

1. Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);
2. Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

**Система газоснабжения**

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий являются:

1. Прокладка сетей газопровода по территории пос. Лужок, пос. Село

**Система дорожного хозяйства**

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий являются:

1. Мониторинг и реконструкция дорог поселения и переездов (весь период).

**3. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения**

Реализация Программы осуществляется Администрацией Воронецкого сельского поселения. Для решения задач программы предполагается использовать, средства местного бюджета.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Воронецкого сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Воронецкого сельского поселения.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Воронецкого сельского поселения Троснянского района.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе.

**4. Оценка эффективности реализации программы**

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- улучшение качественных показателей воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов;

- обеспечение газом отдаленных населенных пунктов поселения;

- улучшение состояния дорог и переездов поселения;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

**Мероприятия**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Стоимость мероприятий руб.** | **Источники финансирования** | **Сроки реализации программы** |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029-2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **I** | **Водоснабжение** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Устройство подъездов с твердым покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Сбор и вывоз ТБО** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Система газоснабжения** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV** | **Система дорожного хозяйства** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *За счет средств местного бюджета* |  |  |  |  |  |  |  |  |