РОССИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 июля 2022 года № 28

с. Воронец

Об утверждении план-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Воронецкого сельского поселения Троснянского района Орловской области

В соответствии с [Федеральным законом](garantF1://12077515.0) Российской Федерации от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», [распоряжением](garantF1://12071809.0) Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р, руководствуясь Уставом Воронецкого сельского поселения Троснянского района Орловской области, Администрация Воронецкого сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых администрацией Воронецкого сельского поселения Троснянского района Орловской области (Приложение 1).
2. Организовать переход на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрации Воронецкого сельского поселения Троснянского района Орловской области, а также услуг, предоставляемых подведомственными муниципальными учреждениями Троснянского района Орловской области.
3. Обеспечить поддержание в актуальном состоянии информации о муниципальных услугах, содержащихся в региональном реестре.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава сельского поселения Е. В. Еремина

Приложение 1

к постановлению администрации Воронецкого

сельского поселения Троснянского района

Орловской области от 04.07.2022 № 28

**ПЛАН-ГРАФИК**

**ПЕРЕХОДА****НА****ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ****УСЛУГ****В****ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ**

**ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВОРОНЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТРОСНЯНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой администрацией сельского поселения | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов  перехода   на   предоставление   услуг   в   электронном  виде | | | | |
| I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап |
|  | Безвозмездная передача в собственность граждан жилых помещений муниципального жилищного фонда путем приватизации | Администрация Воронецкого сельского поселения | До  31.12.  2022 | До 01.04.  2023 | До 01.06. 2023 | До 01.12.  2023 |  |
|  | Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории Воронецкого сельское поселение Троснянскогорайона Орловской области | Администрация Воронецкого сельского поселения | До 31.12.  2022 | До 01.04.  2023 | До 01.06. 2023 | До 01.12.  2023 |  |
|  | Выдача выписок из Реестра муниципальной собственности | Администрация Воронецкого сельское поселение | До 31.12.  2022 | До 01.04.  2023 | До 01.06.2023 | До 01.12.2023 |  |
| 4 | Выдача справок (иных документов) | Администрация Воронецкого сельское поселение | До 31.12. 22  2022 | До 01.04.  2023 | До 01.06.2023 | До 01.12.2023 |  |
| 5 | Муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства на территории муниципального образования Воронецкое сельское поселение Троснянского района Орловской области | Администрация Воронецкого сельское поселение | До 31.12.2022 | До 01.04.  2023 | До 01.06.2023 | До 01.12.2023 |  |
| 6 | Предоставление земельного участка для размещения захоронения умершего на территории Воронецкое сельское поселение Тросняского района Орловской области | Администрация Воронецкого сельское поселение | До 31.12.2022 | До 01.04.  2023 | До 01.06.2023 | До 01.12.2023 |  |
| 7 | Выдача разрешительной документации на вырубку (снос) не отнесенных к лесным насаждениям деревьев и кустарников | Администрация Воронецкого сельское поселение | До 31.12.2022 | До 01.04.  2023 | До 01.06.2023 | До 01.12.2023 |  |
| 8 | Предоставление во владение и (или) в пользование объектов имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Воронецкого сельское поселение | До 31.12.2022 | До 01.04.  2023 | До 01.06.2023 | До 01.12.2023 |  |

**Этапы  
 перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде (утв. [постановлением](" \l "sub_0" \o "#sub_0) администрации Воронецкого сельского поселения Троснянкого района от 04.07.2022 № 28 )**

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание этапа | |
| I этап | Размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено Федеральным законом |