****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОСНЯНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.10.2023 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

с. Тросна

Об утверждении муниципальной программы

"Улучшение водоснабжения и водоотведения

в сельских населенных пунктах

Троснянского района в 2024-2027 годы"

В целях улучшения водоснабжения и водоотведения населения Троснянского района, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации района от 20 августа 2012 года № 367 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Троснянского района и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Троснянского района» администрация района **постановляет**:

1. Утвердить муниципальную программу «Улучшение водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах Троснянского района в 2024-2027 годы» (далее – Программа) согласно приложению.

 2. Финансовому отделу администрации района (С.В. Илюхиной) обеспечить финансирование мероприятий Программы.

 3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Троснянского района в сети Интернет (https://adm-trosna.ru/).

 4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации по производственно-коммерческой деятельности, начальника отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Троснянского района Волкову Н.Н.

Глава района А.В. Левковский

Приложение

к постановлению

администрации Троснянского района

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«УЛУЧШЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ТРОСНЯНСКОГО**

**РАЙОНА В 2024 - 2027 ГОДЫ»**

Ответственный исполнитель

муниципальной программы:

Отдел архитектуры, строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

администрации района

Непосредственный исполнитель:

главный специалист отдела архитектуры,

строительства и жилищно -коммунальной хозяйства

Ершова Александра Вячеславовна

Тел: 8 (48666) 21-6-05

Emаil: adm\_hcs\_trosna57@mail.ru

Год составления муниципальной программы - 2023 год

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Улучшение водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах Троснянского района в 2024 - 2027 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Улучшение водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах Троснянского района в 2024 - 2027 годы» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района |
| Исполнители муниципальной программы | отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района |
| Цели муниципальной программы | - Улучшение качества питьевой воды;  - повышение эффективности и надежности систем водоснабжения сельских населенных пунктов;  -снижение социального, экономического и экологического риска водоотведения;  -обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности |
| Задачи муниципальной программы | - Укрепление материально-технической базы систем водоснабжения и водоотведения;  - снижение уровня аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения путем проведения комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения и водоотведения;  - снижение нерациональных затрат и повышение качества услуг |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Улучшение качества воды;  - снижение количества аварийных ситуаций на водопроводных и канализационных сетях;  - сокращение времени устранения аварий на объектах коммунальной инфраструктуры;  - снижение количества жалоб по услугам водоснабжения и водоотведения  Ремонт и содержание шахтных колодцев – 33 ед.  Ремонт объектов водоотведения – 4 ед. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в 2024-2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Финансирование муниципальной программы составляет 300,0 тыс. руб.  в том числе:  -2024 г. – 110,0  -2025 г. – 90,0  -2026 г. – 70,0  -2027 г. – 30,0  Источник финансирования – районный бюджет |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Выполнение намеченных мероприятий по улучшению водоснабжения и водоотведения в полном объеме |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Одной из наиболее острых социальных проблем в Троснянском районе является неудовлетворительное состояние инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения. Обеспечение жителей населенных пунктов сельских поселений Троснянского района питьевой водой нормативного качества является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

К настоящему времени накопились проблемы в сфере водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Троснянского района. Значительная часть сетей и сооружений, построенных десятилетия назад, требуют ремонта.

В связи со сложившейся ситуацией констатируется необходимость улучшения водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах Троснянского района программно-целевым методом. Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Троснянского района Орловской области.

При разработке муниципальной программы учитывались предложения глав сельских поселений Троснянского района и обслуживающей организации МУЖКП Троснянского района.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации**

Целями муниципальной программы являются:

- улучшение качества питьевой воды;

- повышение эффективности и надежности систем водоснабжения сельских населенных пунктов;

- снижение социального, экономического и экологического риска водоотведения;

- обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности.

Для достижения целей муниципальной программы требуется решение следующих задач:

- обеспечение населения питьевой водой соответствующего качества;

- укрепление материально-технической базы систем водоснабжения и водоотведения;

- снижение нерациональных затрат и повышение качества услуг;

- проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения и водоотведения.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Ожидаемым результатом реализации муниципальной программы является выполнение намеченных мероприятий по муниципальной программе.

Муниципальная программа реализуется в течение 2024- 2027 годы.

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Муниципальной программой предусматривается выполнение мероприятий, отраженных в приложении 2 к муниципальной программе и направленных на улучшение качества водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов Троснянского района в 2024- 2027 годы.

**4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств районного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет **300,0 тыс. руб.**

**-**2024 - 110,0 тыс. руб.

-2025 - 90,0 тыс. руб.

-2026 - 70,0 тыс. руб.

-2027 - 30,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета отражено в приложении 3 к муниципальной программе.

Финансовые средства позволят реализовать конкретные мероприятия, решить неотложные проблемы, обеспечить устойчивое функционирование основных объектов и систем водоснабжения и водоотведения.

Объем средств, предусмотренных на выполнение мероприятий муниципальной программы, носит прогнозный характер и будет уточняться при фактическом исполнении программных мероприятий.

**5. Прогноз результатов реализации муниципальной программы**

Эффективность от реализации программных мероприятий следует рассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах.

В социальном и экономическом аспектах эффективность достигается за счет сохранения здоровья людей.

Реализация муниципальной программы позволит предотвратить ущерб хозяйствующим субъектам, окружающей среде и обществу за счет:

- улучшения состояния водозаборных сооружений и систем водоснабжения и водоотведения;

- проведения комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения и водоотведения;

В экологическом аспекте эффективность достигается посредством осуществления комплекса водоохранных мероприятий, направленных на дальнейшее предотвращение загрязнения и оздоровление источников питьевого водоснабжения.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит снизить уровень износа объектов водоснабжения и водоотведения, сократить число аварий и потерь в системах водоснабжения, что приведет к улучшению качества воды по химическим и бактериологическим показателям.

Реализация мероприятий муниципальной программы в сельских населенных пунктах Троснянского района с применением новых материалов и технологий позволит достигнуть цели и решить задачи в повышении стабильности и качества водоснабжения и водоотведения пяти тысяч человек.

По результатам прогнозируемой оценки экологической эффективности муниципальной программы ухудшения состояния окружающей среды из-за негативного воздействия при проведении комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения и водоотведения не произойдет.

Реализация программных мероприятий будет являться достижением значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

**6. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы**

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы необходимо соотнести степень достижения основных целевых показателей муниципальной программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Е = Иф/Ин\* 100%, где:

Е – эффективность реализации муниципальной программы (в процентах);

Иф – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации муниципальной программы;

Ин – нормативный индикатор, утвержденный муниципальной программой,

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

- муниципальная программа реализуется эффективно (за весь период реализации), если её эффективность составляет 80% и более:

- муниципальная программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность её реализации составляет 60-80%;

- муниципальная программа считается неэффективной, если программные мероприятия выполнены с эффективностью менее 60%.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов районного бюджета на реализацию целей муниципальной программы приведены в приложении 4 к муниципальной программе.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Улучшение водоснабжения и водоотведения в сельских

населенных пунктах Троснянского района в 2024-2027 годы»

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Кол-во | Значение показателей | | | | |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Снижение уровня износа основных фондов объектов водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов | % | 25 | 25 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|  | Снижение социального, экономического риска водоотведения | % | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 1. Основные мероприятия по водоснабжению | | | | | | | |  |
| 1.1 | **Троснянское сельское поселение**  Ремонт и содержание шахтных колодцев | Ед. | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 1.2 | **Никольское сельское поселение**  Ремонт и содержание шахтных колодцев | Ед. | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1.3 | **Жерновецкое сельское поселение**  Ремонт и содержание шахтных колодцев | Ед. | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | **Воронецкое сельское поселение**  Ремонт и содержание шахтных колодцев | Ед. | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5 | **Ломовецкое сельское поселение**  Ремонт и содержание шахтных колодцев | Ед. | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.6 | **Малахово - Слободское сельское поселение**  Ремонт и содержание шахтных колодцев | Ед. | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.7 | **Муравльское сельское поселение**  Ремонт и содержание шахтных колодцев | Ед. | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.8 | **Пенновское сельское поселение**  Ремонт и содержание шахтных колодцев | Ед. | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
| 2. Основные мероприятия по водоотведению | | | | | | | |  |
| 2.1 | **Троснянское сельское поселение**  Ремонт объектов водоотведения | Ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 2.2 | **Жерновецкое сельское поселение**  Ремонт объектов водоотведения | Ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Улучшение водоснабжения и водоотведения в сельских

населенных пунктах Троснянского района в 2024 -2027 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УЛУЧШЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ ТРОСНЯНСКОГО РАЙОНА В 2024 - 2027 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| Начала реализации | Окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Снижение уровня основных фондов объектов водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов | | | | | | | |
| Мероприятие 1: Снижение уровня износа основных фондов объектов водоснабжения сельских населенных пунктов | | | | | | | |
| 1.1 | **Троснянское сельское поселение**  Ремонт и содержание шахтных колодцев | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2024 | 2027 | Запланированные работы в полном объеме | Не реализация мероприятий не позволит достичь запланированных целей и показателей | 7 |
| 1.2 | **Никольское сельское поселение**  Ремонт и содержание шахтных колодцев | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2024 | 2027 | Запланированные работы в полном объеме | Не реализация мероприятий не позволит достичь запланированных целей и показателей | 6 |
| 1.3 | **Жерновецкое сельское поселение**  Ремонт и содержание шахтных колодцев | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2024 | 2027 | Запланированные работы в полном объеме | Не реализация мероприятий не позволит достичь запланированных целей и показателей | 4 |
| 1.4 | **Воронецкое сельское поселение**  Ремонт и содержание шахтных колодцев | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2024 | 2027 | Запланированные работы в полном объеме | Не реализация мероприятий не позволит достичь запланированных целей и показателей | 4 |
| 1.5 | **Ломовецкое сельское поселение**  Ремонт и содержание шахтных колодцев | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2024 | 2027 | Запланированные работы в полном объеме | Не реализация мероприятий не позволит достичь запланированных целей и показателей | 3 |
| 1.6 | **Малахово-Слободское сельское поселение**  Капитальный ремонт объектов водоснабжения и оборудования | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2024 | 2027 | Запланированные работы в полном объеме | Не реализация мероприятий не позволит достичь запланированных целей и показателей | 3 |
| 1.7 | **Муравльское сельское поселение**  Ремонт и содержание шахтных колодцев | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2024 | 2027 | Запланированные работы в полном объеме | Не реализация мероприятий не позволит достичь запланированных целей и показателей | 3 |
| 1.8 | **Пенновское сельское поселение**  Ремонт и содержание шахтных колодцев | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2024 | 2027 | Запланированные работы в полном объеме | Не реализация мероприятий не позволит достичь запланированных целей и показателей | 3 |
| 2. Снижение социального, экономического и экологического риска водоотведения | | | | | | | |
| 2.1 | **Троснянское сельское поселение**  Ремонт объектов водоотведения | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2024 | 2027 | Запланированные работы в полном объеме | Не реализация мероприятий не позволит достичь запланированных целей и показателей | 2 |
| 2.2 | **Жерновецкое сельское поселение**  Ремонт объектов водоотведения | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2024 | 2027 | Запланированные работы в полном объеме | Не реализация мероприятий не позволит достичь запланированных целей и показателей | 2 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Улучшение водоснабжения и водоотведения в сельских

населенных пунктах Троснянского района в 2024-2027 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Муниципальная программа  «Улучшение водоснабжения и водоотведения в сельских  населенных пунктах Троснянского района в 2024-2027 годы» | Муниципальная программа  «Улучшение водоснабжения и водоотведения в сельских  населенных пунктах Троснянского района в 2024-2027 годы» | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 300,0 | 110,0 | 90,0 | 70,0 | 30,0 |
| **Троснянское сельское поселение** | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 65,0 | 25,0 | 25,0 | 10,0 | 5,0 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев | | | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 |
| Ремонт объектов водоотведения | | | 20,0 | 10,0 | 10,0 | - | - |
| **Никольское сельское поселение** | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 35,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев | | | 35,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| **Жерновецкое сельское поселение** | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев | | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| Ремонт объектов водоотведения | | | 20,0 | 10,0 | 10,0 | - | - |
| **Воронецкое сельское поселение** | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 30,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев | | | 30,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 |
| **Ломовецкое сельское поселение** | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев | | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| **Малахово -Слободское сельское поселение** | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев | | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| **Муравльское сельское поселение** | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев | | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| **Пенновское сельское поселение** | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 30,0 | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев | | | 30,0 | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Улучшение водоснабжения и водоотведения в сельских

населенных пунктах Троснянского района в 2024 году»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Муниципальная программа  «Улучшение водоснабжения и водоотведения в сельских  населенных пунктах Троснянского района в 2024-2027 годы» | Муниципальная программа  «Улучшение водоснабжения и водоотведения в сельских  населенных пунктах Троснянского района в 2024-2027 годы» | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 300,0 | 110,0 | 85,0 | 60,0 | 45,0 |
| **Троснянское сельское поселение** | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 65,0 | 25,0 | 20,0 | 5,0 | 15,0 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев | | | 45,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 15,0 |
| Ремонт объектов водоотведения | | | 20,0 | 10,0 | 10,0 | - | - |
| **Никольское сельское поселение** | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 35,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев | | | 35,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| **Жерновецкое сельское поселение** | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев | | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| Ремонт объектов водоотведения | | | 20,0 | 10,0 | 10,0 | - | - |
| **Воронецкое сельское поселение** | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 30,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев | | | 30,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 |
| **Ломовецкое сельское поселение** | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев | | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| **Малахово -Слободское сельское поселение** | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев | | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| **Муравльское сельское поселение** | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев | | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| **Пенновское сельское поселение** | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 30,0 | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев | | | 30,0 | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 |