**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРНОВЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17 февраля 2016 года № 16

д.Нижнее Муханово

***«О задачах по подготовке к***

***весеннему половодью 2016 года»***

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Орловской области от 9 марта 2006 года № 588-03 «О защите населения и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» в целях обеспечения безопасности населения, предотвращения и снижения ущерба на объектах экономики в период весеннего половодья 2016 года, **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. до 27 февраля :

- разработать планы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения в период весеннего половодья 2016 года (приложение 1) ;

- спланировать маршруты объезда затапливаемых мостов о чем проинформировать население и подразделения оперативных служб (скорую помощь , полицию , пожарную охрану , газовую службу , службу МУЖКП) ;

2. с 27 февраля 2015 года :

- организовать работу штабов по контролю за паводковой обстановкой на территории сельского поселения. При подъеме воды до опасных уровней немедленно информировать Комиссию по ЧС и ОПБ района ;

- организовать на водоемах ( местах массового пребывания рыбаков) установку аншлагов «Выход на лед запрещается».

3.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.А.Луговой

Приложение 1

к постановлению администрации

Жерновецкого сельского поселения

№ 15 от 17 февраля 2016 года

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по подготовке к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Жерновецкого сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные за исполнение | Сроки исполнения |
| **1.Этап планирования** | | | |
| 1 | Разработать планы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения в период весеннего половодья 2016 года. | Глава поселения | До 28.02.2016 |
| **2.Этап проведения тренировок** | | | |
| 2 | Проведение занятий в рамках обучения работающего населения в области безопасности работающего населения в области безопасности жизнедеятельности по правилам поведения и мерам безопасности в период весеннего половодья | Глава поселения  Рук.организаций и учреждений | До 28.02.2016 |
| 3 | Задействование УКП по ГОЧС для информирования и обучения неработающего населения правилам поведения и мерам безопасности в период весеннего половодья | Глава поселения | В течении указанного периода |
| **3.Этап проведения превентивных мероприятий** | | | |
| 4 | Ограничение выхода на лед с целью отдыха и рыбалки. Организация патрулирования наиболее опасных участков | Глава поселения | В течении указанного периода |
| 5 | Подготовка мостов , водопропускных сооружений и пешеходных переходов к пропуску паводковых вод | Глава поселения | В течении указанного периода |
| 6 | Установка аншлагов «Переход по льду запрещен» | Глава поселения | До 1.03. 2016 |
| **4.Этап пропуска паводка** | | | |
| 7 | Перекрытие в период весеннего половодья движения по затопляемым низководным местам и платинам, обозначение их запрещающими знаками проезда (прохода) , организация объездов (обходов) | Глава поселения | На период половодья |